## Slide 1
QA PLAYBOOK
BUPA Chile · Portal Pacientes
Metodología SDD · Pipeline CI/CD · Automatización n8n · Cypress E2E
QA Lead: Jaime Quiñelen Villar · v1.0 · Mayo 2026

## Slide 2
El Proceso QA — 7 Fases
Flujo completo desde el requerimiento hasta las métricas gerenciales
BUPA Chile · QA Lead: Jaime Quiñelen Villar · v1.0 · Mayo 2026
2 / 9
F1
Requerimiento
SDD + Jira
→
F2
Diseño de Pruebas
Test Plans + Xray
→
F3
Shift-Left
Dev + QA revisa
→
F4
Pipeline CI/CD
GitHub Actions
→
F5
Test UAT
Staging
→
F6
Test Producción
Solo críticos
→
F7
Métricas
5 KPIs gerenciales
Cada fase produce artefactos que alimentan la siguiente. El ciclo se repite por sprint.

## Slide 3
Fases 1–2: Requerimiento & Diseño de Pruebas
QA Lead define la base de calidad antes de que empiece el desarrollo
BUPA Chile · QA Lead: Jaime Quiñelen Villar · v1.0 · Mayo 2026
3 / 9
F1 — Requerimiento
QA Lead · Jira · n8n
· SDD completo (9 secciones) en Jira antes de entrar al sprint
· PDF del SDD generado y enviado al equipo automáticamente
· Board: BACKLOG → SDD EN PROCESO
F2 — Diseño de Pruebas
QA Lead · Xray · Cypress
· TC-XXX-FP (Happy Path) y TC-XXX-EC (Edge Cases) por REQ
· Plan manual + automatizado con criterios PASS/FAIL explícitos
· Carga en Xray: TestPlan + TestExecution
Categorías de prueba por REQ
UX
Flujos de navegación, usabilidad
UI
Render visual, ARIA, contraste
Frontend
Bootstrap Angular, validaciones
Backend
API, SSL, HTTPS redirect

## Slide 4
Fases 3–4: Shift-Left & Pipeline CI/CD
QA participa antes del código — el pipeline valida automáticamente en cada push
BUPA Chile · QA Lead: Jaime Quiñelen Villar · v1.0 · Mayo 2026
4 / 9
F3 — Shift-Left
Dev + QA · GitHub
· QA revisa cobertura de unit tests por categoría antes del Code Review
· UX · UI · Frontend · Backend — los 4 ángulos cubiertos
· QA aprueba → PR abierto → pipeline se activa
F4 — Pipeline CI/CD (GitHub Actions · 7 stages automáticos)
S1
Install
›
S2
Lint
›
S3
E2E Smoke
›
S4
E2E Críticos
›
S5
Mobile
›
S6
Notify n8n
›
S7
Report
FALLO → Alerta inmediata: Jira + email + mensajería
ÉXITO → Continúa a Fase 5 — Test UAT

## Slide 5
Fases 5–6: Test UAT & Test Producción
QA Lead valida en staging y PROD — manual + automatizado
BUPA Chile · QA Lead: Jaime Quiñelen Villar · v1.0 · Mayo 2026
5 / 9
F5 — Test UAT (Staging)
QA Lead · Cypress · n8n
· Manual: UX · UI · Frontend · Backend por categoría
· Cypress: Smoke + Flujos Críticos + Mobile (375px)
· Reporte HTML por tipo → email automático
· BUG → Jira → regresa a desarrollo
F6 — Test Producción (PROD)
QA Lead · Cypress · n8n
· Solo E2E flujo principal SDD + flujos críticos
· Health check cada hora — alerta si ambiente caído
· Escaped Defect → found-in: PROD → incidente urgente
✓ APROBADO UAT → avanza a Test Producción
✓ APROBADO PROD → ticket DONE · métricas actualizadas

## Slide 6
Fase 7 — Cierre y Métricas
Dashboard semanal automático · Reportado a gerencia cada viernes
BUPA Chile · QA Lead: Jaime Quiñelen Villar · v1.0 · Mayo 2026
6 / 9
El workflow de dashboard semanal extrae datos de Jira + GitHub y envía el reporte ejecutivo automáticamente.
Pass / Fail Rate
% TCs que pasan vs fallan por ejecución
0% ████░░░░░░
Test Coverage
% de REQs con al menos un TC ejecutado
0% ████░░░░░░
Automation Coverage
% TCs automatizados sobre el total
0% ████░░░░░░
Escaped Defects
Bugs llegados a PROD sin detectarse en UAT
0% ████░░░░░░
Defect Resolution
% bugs resueltos dentro del SLA
0% ████░░░░░░
SLA por severidad:
Critical: 1 día
High: 2 días
Medium: 5 días
Low: 10 días

## Slide 7
Stack de Herramientas QA
Angular 17 · Portal Pacientes BUPA Chile
BUPA Chile · QA Lead: Jaime Quiñelen Villar · v1.0 · Mayo 2026
7 / 9
Cypress 15
Automatización E2E en navegador real — screenshots, videos, CI/CD
cypress-axe
Validación automática WCAG 2.1 A/AA — contraste, ARIA, accesibilidad
n8n
Motor de automatización — conecta todas las herramientas del proceso QA
GitHub Actions
Pipeline CI/CD — 7 stages automáticos ante cada push o PR
Jira
Gestión de requerimientos (Epic/Story) y defectos con board Kanban
Xray
TestPlan, TestExecution, trazabilidad REQ→TC, cobertura de pruebas

## Slide 8
9 Workflows de Automatización n8n
Operan en paralelo al proceso QA — sin intervención manual
BUPA Chile · QA Lead: Jaime Quiñelen Villar · v1.0 · Mayo 2026
8 / 9
Reporte Regresión
Post-Cypress → reporte HTML → Gmail
Bugs Diarios
Jira bugs abiertos → planilla → Gmail (9am)
Monitor Tickets
Nuevos KAN en Jira → notificación (2 min)
Estado Diario
Resumen del día → Gmail (6pm)
Health Check
Ambientes UAT/PROD → alerta si caído (1h)
SDD PDF
Jira ticket → PDF SDD → Gmail + mensajería
Alerta Críticos
Cypress falla → Jira Highest + email + msg
Pipeline Result
GitHub Actions → notificación completa
Dashboard Semanal
KPIs + Jira/GitHub → reporte ejecutivo

## Slide 9
QA Playbook — BUPA Chile
Proceso documentado
Automatización activa
Métricas en tiempo real
QA Lead: Jaime Quiñelen Villar · v1.0 · Mayo 2026 · Portal Pacientes