## Slide 1
BUPA
QA Playbook
v2
Marco de trabajo QA · Metodología SDD · Pipeline CI/CD · Automatización n8n
QA Lead: Jaime Quinelen Villar
BUPA Chile · Portal Pacientes · Mayo 2026
Cypress
n8n
GitHub Actions
Jira
Xray
SDD

## Slide 2
CONTENIDO
Índice del Playbook
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
01
Proceso QA — 7 Fases
Flujo completo desde requerimiento hasta cierre con métricas
02
KPIs Gerenciales
5 indicadores clave con targets y fórmulas de medición
03
Stack de Herramientas
Cypress · n8n · GitHub Actions · Jira · Xray · cypress-axe
04
Workflows de Automatización
9 workflows n8n que operan en paralelo al proceso QA
05
Quality Gates — Go / No-Go
Criterios de release, Definition of Done y SLA por severidad

## Slide 3
PROCESO QA
7 Fases del Proceso de Calidad
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
F1
Requerimiento
Jira + SDD
F2
Diseño de Pruebas
Test Plans + Xray
F3
Desarrollo + Shift-Left
4 Categorías
F4
Pipeline CI/CD
GitHub Actions
F5
Test UAT
Staging
F6
Test Producción
Solo PROD
F7
Cierre y Métricas
5 KPIs gerenciales

## Slide 4
F1
F1
Requerimiento
QA Lead · Jira + Metodología SDD
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
ACTIVIDADES DEL QA LEAD
Recibe requerimiento de stakeholders o PM
Crea Epic y Story en Jira con descripción funcional completa
Documenta el SDD completo (9 secciones): objetivo, alcance, actores, flujos, criterios de aceptación, riesgos, datos de prueba, entornos y restricciones
Activa el workflow de generación automática del PDF del SDD
Avanza el ticket: BACKLOG → SDD EN PROCESO
ARTEFACTOS PRODUCIDOS
SDD.md (9 secciones)
Jira Epic
Jira Story
PDF del SDD
Notificación al equipo
ARTEFACTOS
Jira
n8n (WF generación SDD)
Gmail

## Slide 5
F2
F2
Diseño de Pruebas
QA Lead · Test Plans + Xray
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
TIPOS DE CASOS DE PRUEBA
TC-XXX-FP (Happy Path): flujo principal exitoso del requerimiento
TC-XXX-EC (Edge Case): casos límite, errores y comportamientos alternativos
Flujos principales que requieren verificación humana (visual, UX)
Edge cases que requieren configuración especial de ambiente
AUTOMATIZACIÓN CON CYPRESS
Identifica TCs automatizables (flujos deterministas y repetibles)
Define criterios PASS/FAIL explícitos por TC antes de escribir el spec
Carga TCs en Xray: TestPlan + TestExecution por requerimiento
Estado: SDD EN PROCESO → READY TO DEV
ARTEFACTOS
Test-Plan.md
TCs en Xray
Criterios PASS/FAIL
Matriz REQ vs TC

## Slide 6
F3
F3
Desarrollo + Shift-Left
Dev Team implementa · QA Lead revisa cobertura
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
ROL DEL QA LEAD
El equipo de desarrollo implementa y escribe pruebas unitarias
QA Lead revisa la cobertura de unit tests por categoría antes del Code Review
Si la cobertura es insuficiente, solicita más tests antes de avanzar
QA aprueba → Code Review → PR abierto → pipeline se activa
REVISIÓN POR CATEGORÍA (SHIFT-LEFT)
UX: ¿Tests cubren flujos de navegación y secuencias de interacción?
UI: ¿Tests de render de componentes, atributos ARIA y contraste?
Frontend: ¿Tests del bootstrap Angular, lógica de componentes?
Backend: ¿Tests de respuesta API, contratos, SSL y HTTPS?

## Slide 7
F4
F4
Pipeline CI/CD
GitHub Actions · Cypress · 7 Stages
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
STAGES DEL PIPELINE
Stage 1: npm ci — Instalación de dependencias
Stage 2: ESLint — Análisis estático de código
Stage 3: Cypress — E2E Smoke Tests (flujo principal)
Stage 4: Cypress — E2E Flujos Críticos
Stage 5: Cypress — E2E Mobile viewport (solo develop)
Stage 6: n8n webhook — Notificación de resultado
Stage 7: GitHub Actions — Step Summary con resultados
RESULTADO DEL PIPELINE
FALLO: workflow de alertas notifica por email, abre defecto en Jira con prioridad máxima
ÉXITO: proceso continúa hacia Fase 5 — Test UAT
Artefactos: screenshots de fallos · videos de ejecución · GitHub Step Summary
ARTEFACTOS
Screenshots de fallos
Videos de ejecución
GitHub Step Summary
Notificación n8n

## Slide 8
F5
F5
Test UAT
QA Lead · Ambiente Staging · Manual + Automatizado
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
PRUEBAS MANUALES POR CATEGORÍA
UX: Exploración de flujos, estados vacíos, usabilidad general
UI: Revisión visual vs diseño de referencia (Figma)
Frontend: Validaciones en navegador, comportamiento del framework Angular
Backend: Validación de API, contratos y seguridad SSL
PRUEBAS AUTOMATIZADAS + APROBACIÓN
Smoke Tests: flujo principal por REQ → reporte HTML → email automático
Flujos Críticos: alerta inmediata si falla (Jira + email + mensajería)
Mobile: viewport reducido → reporte HTML → email automático
Aprobado: obtiene VoB Usuario (firma funcional) + Ok Técnico (firma TI)
ARTEFACTOS
Xray TestExecution
VoB Usuario
Ok Técnico TI
Reporte HTML

## Slide 9
F6
F6
Test Producción
QA Lead · Ambiente PROD · Solo flujo principal + críticos
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
ALCANCE EN PRODUCCIÓN
Solo se ejecutan los E2E del flujo principal del SDD (Happy Path)
Se ejecutan los flujos críticos de mayor riesgo funcional
NO se ejecutan edge cases que requieran configuración especial en PROD
Health check automático cada hora verifica disponibilidad de ambientes
Workflow de resultado post-pipeline notifica al QA Lead
RESULTADO EN PRODUCCIÓN
DEFECTO EN PROD (Escaped Defect): se registra con 'found-in: PROD' en Jira, se abre incidente urgente, impacta la métrica de Escaped Defects
APROBADO: ticket avanza a DONE, requerimiento cerrado, métricas actualizadas en dashboard semanal
ARTEFACTOS
found-in: PROD (Jira)
Alerta inmediata
Dashboard semanal

## Slide 10
F7
F7
Cierre y Métricas
QA Lead · Dashboard semanal · 5 KPIs gerenciales
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
ACTIVIDADES DE CIERRE
El workflow de dashboard semanal se ejecuta automáticamente al cierre del sprint
Extrae datos de Jira (bugs, resolución) y GitHub (resultados del pipeline)
Genera reporte con los 5 KPIs gerenciales y lo envía a gerencia por email
El QA Lead revisa métricas, identifica tendencias y define acciones para el siguiente sprint
El ciclo se repite desde la Fase 1 para el siguiente requerimiento o sprint
5 KPIS GERENCIALES
Pass/Fail Rate — % TCs que pasan en cada ejecución · Target ≥ 95%
Test Coverage — % REQ con al menos un TC definido · Target ≥ 90%
Automation Coverage — % TCs automatizados · Target ≥ 70%
Escaped Defects — defectos que llegaron a PROD sin detectar · Target 0
Defect Resolution — % resueltos dentro del SLA · Target ≥ 95%
ARTEFACTOS
Jira API
GitHub API
Dashboard HTML
Gmail

## Slide 11
MÉTRICAS GERENCIALES
5 KPIs de Calidad
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
Pass / Fail Rate
≥ 95%
% TCs que pasan en cada ejecución de Cypress
Test Coverage
≥ 90%
% REQ con al menos 1 TC definido y ejecutado en Xray
Automation Coverage
≥ 70%
% TCs automatizados / total TCs definidos
Escaped Defects
0
Defectos que llegaron a PROD sin detectarse en UAT
Defect Resolution
≥ 95%
% defectos resueltos dentro del SLA por severidad

## Slide 12
STACK TECNOLÓGICO
Herramientas del Proceso QA
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
C
Cypress
E2E Automation
Pruebas E2E en navegador real. Screenshots, videos, integración CI/CD.
Smoke Tests
Flujos Críticos
Mobile
c
cypress-axe
Plugin Accesibilidad
Valida WCAG 2.1 A/AA: contraste, ARIA, foco, etiquetas accesibles.
WCAG 2.1
ARIA
Contraste
n
n8n
Workflow Automation
Conecta todas las herramientas QA. Reportes, notificaciones y métricas.
Reportes
Notificaciones
APIs
G
GitHub Actions
Motor CI/CD
Ejecuta el pipeline ante cada push/PR. 7 stages automatizados.
Pipeline
Artefactos
Secrets
J
Jira
Req. y Defectos
Centraliza requerimientos (Epics, Stories) y tracking de defectos.
Epics/Stories
Bug tracking
Board
X
Xray
Gestión de Pruebas
Trazabilidad completa REQ → TC. TestPlan, TestExecution y Coverage.
TestPlan
Coverage
Trazabilidad

## Slide 13
AUTOMATIZACIÓN N8N
Workflows de Soporte QA
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
WF-1
F4/F5
Post Cypress
Reporte Post-Ejecución
Genera reporte HTML con PASS/FAIL por TC y envía por email al QA Lead.
WF-2
F5/F6
09:00 AM
Resumen Diario de Bugs
Extrae defectos abiertos de Jira, consolida en Excel y envía resumen diario.
WF-3
F5
Cada 2 minutos
Monitoreo Tickets Jira
Detecta nuevos tickets y notifica al equipo en tiempo real.
WF-4
F5/F7
06:00 PM
Estado Diario QA
Resumen del día: bugs abiertos, TCs ejecutados, avance del sprint.
WF-5
F5/F6
Cada hora
Health Check Ambientes
Verifica disponibilidad de staging y PROD. Alerta si hay caída.
WF-6
F1
Al crear ticket
Generación SDD PDF
Genera PDF del SDD automáticamente y lo envía al equipo.
WF-7
F4/F5
Tiempo real
Alerta Fallos Críticos
Detecta fallos en flujos críticos, abre defecto en Jira con prioridad máxima.
WF-8
F4
Post-pipeline
Resultado Pipeline CI/CD
Recibe resultado vía webhook y notifica con estado, rama y commit.
WF-9
F7
Cierre de sprint
Dashboard Semanal QA
Genera reporte con 5 KPIs y lo envía a gerencia al cierre del sprint.

## Slide 14
DECISION DE RELEASE
Quality Gates — Go / No-Go
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
CRITERIOS DE RELEASE
Casos ejecutados
≥ 90%
Aprobado en Xray
Bugs críticos abiertos
0
Cerrado o riesgo aceptado
Smoke Tests UAT
100% pass
Cypress verde
Pipeline CI/CD
Sin errores
GitHub Actions verde
VoB Usuario
Requerido
Firmado por responsable funcional
Ok Técnico
Requerido
Firmado por responsable TI
GO — RELEASE AUTORIZADO
Todos los gates en verde. El QA Lead emite el GO por escrito con evidencia adjunta (Cypress, Xray, VoB, Ok TI). Se documenta en Jira → DONE.
NO-GO — RELEASE BLOQUEADO
Al menos un gate en rojo. El QA Lead documenta el bloqueo, el responsable y la fecha estimada de resolución. Release suspendido.

## Slide 15
CRITERIOS DE CIERRE
Definition of Done + SLA por Severidad
BUPA Chile · QA Playbook v2 · Mayo 2026 · QA Lead: Jaime Quinelen Villar
Confidencial — Uso Interno
✓
Documentación
SDD completo (9 secciones) en Jira
TCs documentados con criterios PASS/FAIL
Matriz REQ vs TC en Xray
PDF del SDD generado y enviado
✓
Ejecución
Pruebas manuales en UAT con evidencia
Smoke tests Cypress pasando en UAT
Flujos críticos automatizados en verde
Bugs críticos/altos cerrados o aceptados
✓
Aprobaciones
VoB Usuario firmado (responsable funcional)
Ok Técnico firmado (responsable TI)
Ticket avanzado a DONE en Jira
Métricas actualizadas en dashboard
SLA POR SEVERIDAD DE DEFECTO
Critical
Bloquea el flujo principal
1 día hábil
High
Funcionalidad crítica degradada
2 días hábiles
Medium
Funcionalidad afectada con workaround
5 días hábiles
Low
Problema cosmético o de bajo impacto
10 días hábiles

## Slide 16
QA Playbook
v2 — BUPA Chile
Jaime Quinelen Villar — QA Lead
BUPA Chile · Portal de Pacientes · Mayo 2026
7 Fases QA
5 KPIs Gerenciales
6 Herramientas
9 Workflows n8n
Quality Gates + DoD
Documento Confidencial — Solo Uso Interno